南宁学院本科毕业设计（论文）中期考核表

| 论文（设计）题目：病理信息管理系统的设计与实现 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学院 | 信息工程学院 | 年级专业 | 2014级计算机科学与技术（4G移动通信方向） |
| 学生姓名 | 陈培生 | 学号 | 20140213054 |
| 指导教师 | 熊茂华/缪文南 | 职称 | 高级工程师/工程师 |
| 论文（设计）的进展情况：（课题工作量是否适中、已完成任务、未完成任务、完成课题存在问题和解决办法） 根据毕业设计（论文）任务书的要求与安排；目前，已经顺利的开展毕业设计各项工作。本课题分为毕业作品设计与毕业论文撰写两部分工作，本课题的工作量适中，进度安排合理，在既定的时间内基本完成了进度工作。 目前已经完成了课题前期调研，文档查阅，开题报告，系统需求分析，技术框架选取，系统总体性设计与数据库设计及部分模块设计等工作任务。各项工作开展顺利，所遇问题也已经解决。例如，webpack打包工具，vuex的组件状态管理，以及axios数据获取插件等关键技术的使用。正在开展模块化设计及编码工作，毕业论文框架已经形成，主要分为绪论，系统需求分析，系统总体设计，系统详细设计，部署与测试，总结等几个章节，目前已完成论文初稿设计，以及系统整体代码的实现；能实现基本功能需求。 按照进度安排，接下来需要抓紧时间完成的任务有：各个功能模块的设计与编码实现、系统集成与调试、系统部署与修改测试及对应章节的毕业论文撰写任务。最终完成毕业作品与毕业论文，做好毕业论文查重工作，做好毕业论文定稿与答辩工作。 存在的问题包括数据库优化、系统集成冲突、前端代码优化及响应时间等问题。初步思考的解决方法有对数据库进行分解，使用存储过程提高数据库响应效率；优化框架，合理使用插件功能；共有类进一步抽象提高整合效率；使用缓存技术提高响应时效比。 |  |  |  |
| 指导教师意见： 指导教师签名： 年 月 日 |  |  |  |
| 备注：感谢指导老师对我毕业设计的指导，我会认真地进行接下来的工作。 |  |  |  |